АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.12.2016 № 30

РАСПОРЯЖЕНИЕ

д. Селино

**Об утверждении плана по благоустройству Селинского сельского поселения на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Селинского сельского поселения, Правилами по благоустройству территории муниципального образования Селинское сельское поселение Кильмезского района Кировской области, утвержденными решением Селинской сельской Думы от 26.06.2012 №5/3

1. Утвердить План по благоустройству Селинского сельского поселения на 2017 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)

Глава администрации

Селинского с/п: В.П. Чиргина.

Утвержден распоряжением

администрации №30 от 15.12.2016 года

ПЛАН

по благоустройству Селинского сельского поселения на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| 1. | Уборка территорий, закрепленных за учреждениями:  - сбор и вывоз мусора;  -выкашивание крапивы и сорной травы;  -выпиловка и обрезка старых кустарников и деревьев.  Уборка территорий у дворов жителями села:  - уборка дров, вывоз навоза и мусора, выкашивание сорной травы у дворов и близлежащих территорий (пустырей) к дворам;  - ремонт и покраска палисадников. | Администрация  Жители деревень, старосты деревень | В течение года  В течение года |
| 2. | Проведение  месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории | Администрация, старосты деревень | Май |
| 3. | Уборка и благоустройство территории кладбищ в д. Селино и д. Троицкое | Администрация | Май, сентябрь |
| 4. | Благоустройство территории около памятников в д. Селино и д. Ключи:  -озеленение и разбивка клумб;  - косметический ремонт ограждения памятника в Селино;  -обрезка кустов; | Администрация,  жители деревни, старосты деревень | В течение года |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок в д. Ключи и в д. Селино | Администрация жители деревни | Май-сентябрь |
| 6 | Оборудование спуска к магазину «Апис меллифера»: строительство лестницы и установка перил | Администрация | Май |
| 7 | Грейдирование проблемных улиц | Администрация | Май-сентябрь |
| 8 | Своевременная замена лампочек в уличных светильниках | В.П. Щеклеин | Октябрь-апрель |
| 9 | Своевременная расчистка дорог в деревнях поселения | Администрация | Зимнее время |
| 10 | Благоустройство родника в д. Селино | Администрация, староста | Май, январь |
| 11 | Строительство горки для катания в зимнее время | МКОУ ООШ, администрация | Январь |
| 12 | Благоустройство места отдыха у ключевского пруда | Администрация, староста деревни | Май |
| 13 | Обеспечение своевременного удаления снега и наледи с крыш и элементов фасада зданий | Администрация. собственники | Зимнее время |
| 14 | Проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости разборки и вывоза разрушенных и сгоревших  строений домов частной собственности, несанкционированных хозпостроек | Администрация | постоянно |

Глава администрации

Селинского сельского поселения: В.П. Чиргина.